A határozati javaslat elfogadásához

egyszerű többség szükséges,

az előterjesztés nyilvános ülésen tárgyalható!

241. számú előterjesztés

Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. november 29 -én,

16,00 órakor megtartandó ülésére

a BÁT-KOM 2004. Kft. vállalkozási keretszerződésének VI. sz. módosítása

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester Készítette: Bozsolik Zoltán mb. irodavezető Törvényességi ellenőrzést végezte: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság: 2017. 11. 28.

# Tisztelt Képviselő-testület!

A Hunyadi u. 2/A szám alatti társasház földszint 2. számú lakásának felújítása az eredetileg tervezett költségeket jelentősen meghaladja.

A lakás teljes felújítása a tervezet szerint a tartalékkeretből történt volna. A lakás rendkívül lelakott állapota okán a költségek várhatóan 1,6 millió forintra emelkednek.

A lakásban szükséges munkák:      - teljes elektromos rendszer felújítás, konyhában

elektromos fűtőpanel beépítése

- megsüllyedt aljzat javítása, bontást követően látható

lesz, hogy aljzat csere vagy csak javítás indokolt,padló

burkolat csere (laminált padló beépítése)

- gáz fűtőberendezések karbantartása, felújítása

-  vízvezeték szerelési munkák, vízellátó berendezések

cseréje a vizes blokkban és a konyhában

- a fentiekhez tartozó kőműves építőmesteri munkák

- teljes festés, mázolás

A lakás felújításának költségei jelen adatok szerint bontás előtti állapotban 1 611 626,-Ft.

A vállalkozási keretszerződésben a Hunyadi utcai ingatlanra jóváhagyott 6.744 eFt előirányzatból 1 693 eFt nem kerül ebben az évben felhasználásra, mert az oda tervezett munkák további előkészítő feladatokat igényelnek.

Javaslom a T. Képviselő- testületnek a fennmaradó előirányzatból 994 eFt –nak a földszint 2. számú lakás felújítására történő felhasználását, melyből a villanyszerelés, gáz készülék karbantartás, vízvezeték szerelés, vízellátó berendezés cseréje, beépítése valósulna meg I. ütemben. A munkálatok során még előkerülő problémák megoldására az 500 eFt-os tartalékkeretből lesz lehetőség.

A II. ütem megvalósítására 2018.-ban kerülne sor, melynek keretében aljzat javítás, padló csere, kőműves munkák, valamint festés és mázolás történne 618 eFt értékben.

Mindezek alapján a vállalkozási keretszerződés 2. mellékletének módosítása szükséges az alábbiak szerint:

| Munka megnevezése | Keretösszeg (br. eFt) |
| --- | --- |
| Hunyadi utca 2/A. szám alatti ingatlan külső (homlokzati nyílászárók és bejárati ajtók) nyílászáróinak teljes körű cseréje és a villamos hálózat részleges felújítása, a földszint 2. számú lakás felújításának I. üteme | 6.045,- |

Továbbá a II. ütem megvalósítása érdekében a forrás 2018. évben való tervezése szükséges.

Kérem az alábbi határozati javaslat támogatását.

H a t á r o z a t i    j a v a s l a t :

Hunyadi u. 2/A szám alatti társasház földszint 2. számú lakásának felújítására

Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

- a Hunyadi utca 2/A. szám alatti társasház földszint 2. számú lakása felújítási munkáinak I. ütemére bruttó 993.136,-Ft költséget a 2017. évi költségvetésében a lakásgazdálkodási feladatból befolyó és elkülönítetten kezelt bevételek terhére biztosítja,

- a Hunyadi utca 2/A. szám alatti társasház földszint 2. számú lakása felújítási munkák I. ütemének elvégzésével a Bát-Kom 2004. Kft.-t bízza meg,

- a BÁT-KOM 2004. Kft.-vel kötött Bátaszék város közigazgatási területén végzendő karbantartási, beruházási és felújítási munkák tárgyú keretszerződés VI. sz. módosítását a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja,

- felkéri a polgármestert, hogy a Hunyadi utca 2/A. szám alatti társasház földszint 2. számú lakása felújítási munkák II. ütemének elvégzésére a 618 eFt fedezet az önkormányzati bérlakások 2018. évi felújítási tervében kerüljön megtervezésre,

- felhatalmazza a polgármestert a szerződés módosítás és a felújítási munkák megrendelésének aláírására.

Határidő: 2017. december 15.

Felelős:  Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

(a határozat megküldéséért)

Határozatról értesül: BÁT-KOM 2004. Kft.

Bátaszéki KÖH pénzügyi iroda

Bátaszéki KÖH városüzemeltetési iroda