A határozati javaslat elfogadásához

egyszerű többség szükséges,

az előterjesztés nyilvános ülésen tárgyalható!

163. számú előterjesztés

Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. július 13-án,

17,00 órakor megtartandó RENDKÍVÜLI ülésére

A TOP-2.1.3-15 kódszámú, „Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések” című felhívás keretében benyújtott a „Bátaszék, Mozi tér és környéke vízelvezető-hálózat rekonstrukciója” elnevezésű pályázathoz kapcsolódóan az építési engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció készítésére tervező kiválasztása

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester Készítette: Bozsolik Zoltán városüzemeltetési mb. irodavezető Törvényességi ellenőrzést végezte: ------------------- Tárgyalja: --------------

Tisztelt Képviselő-testület!

# A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében TOP-2.1.3-15 kódszámú, „Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések” című felhívás keretében benyújtásra került „Bátaszék, Mozi tér és környéke vízelvezető-hálózat rekonstrukciója” elnevezésű pályázat.

A támogatási kérelem TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00010 azonosítószámmal nyilvántartásba került, a jogosultsági vizsgálatát elvégezték. A támogatási kérelem megfelelt a felhívásban meghatározott jogosultsági szempontoknak. A támogatási kérelmet döntésre terjesztették fel.

A pályázatban rögzített műszaki tartalom megvalósítását megelőzően vízjogi létesítési engedély megszerzése szükséges. A létesítési engedély kérelem benyújtásához engedélyezési tervdokumentációt kell mellékelni. Az engedély megszerzése a korábbi tapasztalatok alapján 3-4 hónapot vesz igénybe.

Célszerűnek tartjuk a tervezési folyamat megindítását a támogatási szerződés megkötését megelőzően is annak érdekében, hogy a támogatási szerződés aláírását követően a kivitelezési munkák mielőbb megkezdődhessenek - a szükséges eljárások lefolytatását követően -,

ezzel elkerülve az esetleges további károk keletkezését az érintett területen.

A tervezési szerződés keretében az alábbi feladatokat kell ellátnia a nyertes ajánlattevőnek:

Építési engedélyezési terv és opcionális tételként kiviteli terv elkészítése az AQUATÓRUSZ Mérnöki Iroda Kft. (7030 Paks, Kishegyi út 18.) által készített Bátaszék, Mozi tér és környezete csapadékvíz elvezetési koncepció terve (munkaszám: 0305/2016.) figyelembe vételével.

A tervezői feladat részét képezi az építési engedélyezési terv vízjogi létesítési engedély megszerzésére történő benyújtása és az esetleges hiánypótlások elkészítése.

Szállítandó példányszám:

4 pld. papíralapú engedélyezési tervdokumentáció és költségvetés, további többlet példány az engedélyezési eljáráshoz szükséges számban.

2 pld. CD engedélyezési tervdokumentáció és költségvetés (pdf tervi és irományi állomány)

4 pld. papíralapú kiviteli tervdokumentáció

2 pld. CD kiviteli tervdokumentáció (pdf tervi és irományi állomány)

A tervezési feladatok elvégzése során törekedni kell a következőkre:

- A hatályos jogszabályoknak, előírásoknak, építési szabályoknak feleljen meg a tervdokumentáció

- A tervezési feladat ellátása során a helyi és az országos településrendezési és építési követelményeket be kell tartani

- A TOP-2.1.3-15 kódszámú pályázati felhívásnak meg kell felelni.

Az opcionális munkaként meghatározott kiviteli terv elkészítésének megrendelésére Ajánlatkérő a TOP-2.1.3-15 kódszámú, „Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések” című felhívás keretében benyújtott a „Bátaszék, Mozi tér és környéke vízelvezető-hálózat rekonstrukciója” elnevezésű pályázat támogatási szerződésének megkötését követő 12 hónapon belül jogosult.

A teljesítés határideje:

Az építési engedélyezési tervdokumentáció esetében:

a szerződéskötéstől számított 90. nap. A Megrendelő előteljesítést elfogad.

Az opcionális tételként meghatározott kiviteli terv esetében:

a TOP-2.1.3-15 kódszámú, „Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések” című felhívás keretében benyújtott a „Bátaszék, Mozi tér és környéke vízelvezető-hálózat rekonstrukciója” elnevezésű pályázat támogatási szerződésének megkötését követően kibocsátott megrendeléstől számított 60. nap. A Megrendelő előteljesítést elfogad.

Számlázásra az alábbiak szerint van lehetőség:

Építési engedélyezési tervdokumentáció esetében:

A nyertes Ajánlattevő egy db végszámlát állíthat ki az alábbiak szerint:

## A nyertes Ajánlattevő egy db számlát állíthat ki az engedélyező hatóság által kiadott, a tervdokumentáció átvételének tényét igazoló dokumentumok részére történő átadását, az Ajánlatkérő teljesítésigazolás kézhezvételét és a TOP-2.1.3-15 kódszámú, „Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések” című felhívás keretében benyújtott a „Bátaszék, Mozi tér és környéke vízelvezető-hálózat rekonstrukciója” elnevezésű pályázat támogatási szerződésének megkötését követően – a feltételek együttes teljesülése esetén - az építési engedélyezési tervdokumentációra vonatkozó Tervezői díj 100 %-ának megfelelő összegről.

Az opcionális tételként meghatározott kiviteli terv elkészítése esetében:

A kiviteli terv megrendelése esetén az Ajánlatkérő részére történő átadását és a teljesítés igazolás kiállítását követően a nyertes Ajánlattevő jogosult külön egy db számlát kiállítani a kiviteli tervre vonatkozó Tervezői díjról.

Az ajánlatkérési eljárásban 3 vállalkozónak került megküldésre az ajánlatkérő dokumentum:

- Gemenc Bau Tolna Kft. 7100 Szekszárd, Tinódi u. 7.

- Csernik és Társa Kft. 7100 Szekszárd, Hunyadi u. 12.

- AQUATÓRUSZ Mérnöki Iroda Kft. 7300 Paks, Kishegyi út 18.

Az ajánlatok benyújtásának határideje: 2016. július 11.

# Az ajánlatok értékelésére ezt követően kerül sor, melyről készített dokumentumokat az ülésen ismertetjük.

H a t á r o z a t i    j a v a s l a t :

a TOP-2.1.3-15 kódszámú, „Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések” című felhívás keretében tervező kiválasztására

Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete;

- a TOP-2.1.3-15 kódszámú, „Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések” című felhívás keretében benyújtott a „Bátaszék, Mozi tér és környéke vízelvezető-hálózat rekonstrukciója” elnevezésű pályázathoz kapcsolódóan az építési engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció készítésére vonatkozóan a tervezési szolgáltatási feladatok elvégzésével a legalacsonyabb ajánlati árat tevő ………………………….. -t (…………………...) bízza meg,

- az építési engedélyezési tervdokumentációra vonatkozó Tervezői díj bruttó ……………..- Ft kifizetését az alábbi kifizetési feltételekkel határozza meg:

az engedélyező hatóság által kiadott, a tervdokumentáció átvételének tényét igazoló dokumentumok Megrendelő részére történő átadását, a Megrendelő teljesítésigazolás kézhezvételét és a TOP-2.1.3-15 kódszámú, „Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések” című felhívás keretében benyújtott a „Bátaszék, Mozi tér és környéke vízelvezető-hálózat rekonstrukciója” elnevezésű pályázat támogatási szerződésének megkötését követően – a feltételek együttes teljesülése esetén

- a kiviteli tervdokumentációra vonatkozó Tervezői díj bruttó ……………..- Ft kifizetését az alábbi kifizetési feltételekkel határozza meg:

a TOP-2.1.3-15 kódszámú, „Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések” című felhívás keretében benyújtott a „Bátaszék, Mozi tér és környéke vízelvezető-hálózat rekonstrukciója” elnevezésű pályázat támogatási szerződésének megkötését követő megrendelés esetén a Megrendelő részére történő átadását és a teljesítés igazolás kiállítását követően,

- felhatalmazza a város polgármesterét a feladat ellátására vonatkozó szerződés aláírására.

Határidő: 2016. július 29.

Felelős:   Dr. Bozsolik Róbert polgármester

(szerződés aláírásáért)

Határozatról értesül: ……………………………...

Bátaszéki KÖH városüz. iroda

Bátaszéki KÖH pénzügyi iroda

irattár