A határozati javaslat elfogadásához

egyszerű többség szükséges,

az előterjesztés nyilvános ülésen tárgyalható!

180. számú előterjesztés

Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. augusztus 31-én,

16.00 órakor megtartandó ülésére

Tájékoztató a DDOP-3.1.2/2F-2f-2009-0020 azonosítószámú iskola integrációs projekt kivitelezési munkái garanciális javítására kötött megállapodás teljesítéséről

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester Készítette: Bozsolik Zoltán városüzemeltetési mb. irodavezető Törvényességi ellenőrzést végezte: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság: 2016. 08. 30.

Tisztelt Képviselő-testület!

# Bátaszék Város Önkormányzata megállapodást kötött az Alisca Bau Zrt.-vel a DDOP-3.1.2/2F-2f-2009-0020 azonosítószámú iskola integrációs projekt kivitelezési munkái garanciális javítására vonatkozóan.

# A megállapodás aláírását követően több alkalommal történt helyszíni bejárás és egyeztetés a kivitelező képviselőivel.

A 2016. június 6. napon történt egyeztetésen elhangzottak alapján a kivitelező elvégzett minden olyan javítást, ami garanciális javítások közé sorolható, a hiba oka ismert volt, illetve a kivitelezőnek felróható a hiba keletkezése.

Az általános iskola „D” épületének beázása a mai napig nem került megszűntetésre. A kivitelező az álmennyezetet kibontotta, hogy beázáskor vizsgálható legyen a szivárgás/beázás helye. Azonban a hiba okát még nem sikerült feltárni.

A tervdokumentáció szerint, műszaki és tervezői ellenőrzés mellett kivitelezett munkákkal kapcsolatban felmerült hibák javításának a költségét a kivitelező nem kívánja vállalni. Ezeknél az eseteknél az önkormányzatnak kellene forrást biztosítani a javítási munkák elvégzéséhez. A kivitelezői árajánlat szerint az alábbiakban:

Általános iskola:

- zúzott kő burkolatú út helyett betonkő burkolat készítés: 2.230.958,- Ft (bruttó)

- Általános iskola fa bejárati ajtók cseréje alumíniumra: 3 048 938,- Ft (bruttó).

(A cserélendő ajtók a tűzriadó tervben megjelölt menekülő út részét képezik. Az ajtók állapotától függően ezeket több alkalommal is szükséges volt zárva tartani, mivel a rongálódásukat követően funkciójukat nem látták el. Viszont a menekülő útvonalon lévő ajtókat nem lehet zárva tartani.)

- Az általános iskola A épületében 10 db tantermi ajtó cseréje szükséges, melynek becsült összege 1.600.000,-Ft (bruttó).

Gimnázium:

- előtető építése udvar felé nyíló bejárati ajtó fölé: 168.371,- Ft (bruttó)

- beázás megszűntetéséhez tűzfal helyreállítási munkái: 409.345,- Ft (bruttó)

- Udvar felé nyíló fa bejárati ajtó cseréje 720.000,-Ft(bruttó)

Óvoda:

- külső teraszok burkolatának bontása és új építés burkoló lapokból: 11.614.302,- Ft (bruttó)

- külső teraszok burkolatának bontása és új építés betonkőből: 11.894.413,- Ft (bruttó)

- tornaszoba vakolat felújítás: 26.327,- Ft (bruttó)

Megítélésünk szerint az általános iskola ajtókra vonatkozó felújítási, felhalmozási kiadásait szükséges lenne megvalósítani a fenti tájékoztatóban ismertetett és beárazott fejlesztések közül. Az épület állagmegóvása, valamint a tűzvédelmi előírások betartása felelősséget ró a tulajdonosra. Ennek bekerülési költsége mintegy 4.648.938,-Ft. E mellet javasoljuk, hogy a gimnázium épületénél a tűzfal beázás megszüntetéséhez és az előtető építéséhez biztosítsunk a vagyonvédelem érdekében forrásokat 577.716,-Ft összegben.

# Kérjük a képviselő-testületet, hogy a DDOP-3.1.2/2F-2f-2009-0020 azonosítószámú iskola integrációs projekt kivitelezési munkái garanciális javítására vonatkozó tájékoztatót, valamint a megvalósítandó fejlesztésekre vonatkozó határozati javaslatokat fogadja el.

H a t á r o z a t i    j a v a s l a t :

a DDOP-3.1.2/2F-2f-2009-0020 azonosítószámú iskola integrációs projekt kivitelezési munkái garanciális javítására kötött megállapodás teljesítésére

a DDOP-3.1.2/2F-2f-2009-0020 azonosítószámú iskola integrációs projekt kivitelezési munkái garanciális javítására kötött megállapodásban foglaltakat teljesítettnek tekinti.

Határozatról értesül:  Alisca Bau Zrt.,

BKÖH városüzemeltetési iroda,

BKÖH pénzügyi iroda,

irattár

2. számú H a t á r o z a t i   j a v a s l a t :

Cikádor Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola (7140 Bátaszék, Budai u. 9-11.), Cikádor Általános Iskola és Gimnázium II. Géza Gimnáziuma (7140 Bátaszék, Kossuth L. u. 38-42.) épületeinek felújítására

Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:

- Cikádor Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola (7140 Bátaszék, Budai u. 9-11.), Cikádor Általános Iskola és Gimnázium II. Géza Gimnáziuma (7140 Bátaszék, Kossuth L. u. 38-42.), Bátaszéki Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde (7140 Bátaszék Hunyadi u. 44/a) épületeinek felújítási feladatait az alábbiak szerint hagyja jóvá,

aa) a Bátaszék, Budai u. 9-11. szám alatti épületben a menekülő útvonalon lévő megrongálódott faajtók cseréje, valamint az „A” épületében 10 db tantermi ajtó cseréje,

ab) Bátaszék, Kossuth L. u. 38-42. szám alatti épületben előtető

építése, tűzfal helyreállítási munkái,

- az a) pontban szereplő munkák elvégzéséhez szükséges 5 226 654 Ft bruttó - Ft felhalmozási kiadásból 2 100 00 Ft-ot az intézményekhez kapcsolt, már elfogadott felújítási keretösszeg terhére a fennmaradó 3 126 654 Ft 2016. évi költségvetés fejlesztési céltartalék keret (pályázati saját források) terhére biztosítja.

- felhatalmazza a város polgármesterét a munkák elvégzésére vonatkozó ajánlattételi eljárás lebonyolítására és a vonatkozó vállalkozási szerződéseknek az önkormányzat nevében történő aláírására.

Határidő: 2016. november 30.(a feladatok elvégzésére)

Felelős:   Bozsolik Zoltán városüzemeltetési mb. irodavezető

(a munkálatok koordinálásáért)

Határozatról értesül: Bátaszéki KÖH városüz. iroda

Bátaszéki KÖH pénzügyi iroda

# irattár