A határozati javaslat elfogadásához

egyszerű többség szükséges,

nyilvános ülésen tárgyalható!

173. számú előterjesztés

Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. szeptember 18-án,

16 órakor megtartandó ülésére

Döntés vállalkozási szerződés módosítása iránti kérelemről

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester Készítette: Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető Törvényességi ellenőrzést végezte: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző Tárgyalja: PG Bizottság: 2019. 09. 17.

Tisztelt Képviselő-testület!

Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött a Garay utca felújításáról (I.ütem).

A vállalkozási szerződés aláírásra került, a kivitelezési munkák folyamatban vannak.

A kivitelezési munkát az Alisca Bau Zrt.. végzi. A vállalkozó kezdeményezte (1.sz. melléklet) a határidő módosítását a felhasználásra kerülő anyagok beszerzési nehézségei miatt 2019.08.30. napról 2019.10.31. napra.

A fenti indokok figyelembe vételével javasoljuk a vállalkozási szerződés módosítását.

Javasoljuk az alábbi határozati javaslat elfogadását.

H a t á r o z a t i    j a v a s l a t :

Garay utca felújítása (I.ütem) tárgyú vállalkozási szerződés II. módosítására

Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

- egyetért az Alisca Bau Zrt.-t (7140 Bátaszék, Bonyhádi u. 30) Garay utca felújítása (I.ütem) tárgyában kötött vállalkozási szerződés II. számú módosításával – befejezési határidő módosítás vonatkozásában,

- felhatalmazza a város polgármesterét a vállalkozási szerződés módosítás aláírására.

Határidő: 2019. szeptember 30.

Felelős:   Dr. Bozsolik Róbert polgármester

(szerződés aláírásáért)

Határozatról értesül: 	Alisca Bau Zrt.

Bátaszéki KÖH városüz. iroda

Bátaszéki KÖH pénzügyi iroda

irattár