Önkormányzati bérlakások

2022. évi felújítási terve

I. Bevezetés

Bátaszék Város Önkormányzatának tulajdonában 29 lakás található, mely lakások tekintetében a lakástörvényben és a vonatkozó helyi rendeletben meghatározott feladatokat a BÁT-KOM 2004 Kft. látja el.  A lakásokra vonatkozóan már rendelkezésre állnak alapadatok, bizonyos körben megtörténtek a műszaki felmérések.  A közelmúltban egyes lakásokban történtek már kisebb felújítások, melyek javították valamelyest a műszaki színvonalat. A lakások állagának és műszaki színvonalának fenntartása és fejlesztése érdekében célszerű ütemezni az épületek és az egyes lakások tekintetében szükséges felújítási feladatokat.

A felújítás-igényes rendszerek számbavétele és a felújítással kiküszöbölhető hibák az épületek egészét érintő felmérést igényelnek. A felújítási feladatokat a legkritikusabb állapotban lévő épületre és a benne található lakásokra célszerű és szükséges koncentrálni, mivel ezek esetében a felújítási költségek magasak.

A felújítási tervben a közelmúltban elvégzett felmérések eredményei tükröződnek jelenlegi költségszinten. A bekerülési költségek minden esetben nagyságrendre vonatkozó mértéket tartalmaznak bruttó összegben. A II. pontban rövid magyarázat található a felújítási munkák tartalmára vonatkozóan. A III. pontban a lakások a felújítás-igény szükségessége szerint kerültek felsorolásra.

II. Fogalmak

A. Felújítás

Az ingatlan egészére, ill. egy vagy több főszerkezetére kiterjedő, időszakonként szükségessé váló olyan általános javítási (építési, szerelési) munkák végzése, amellyel az eredeti állapotot-megközelítőleg, vagy teljesen -visszaállítják, ill. az eredeti használhatóságot, üzembiztonságot az egyes szerkezetek, berendezések kicserélésével vagy az eredetitől eltérő kialakítással növelik.

A felújítás lehet:

- teljes felújítás: a műszaki állapot alapján szükséges, az épület egészére kiterjedő külső-belső javítási munkák elvégzése, melyek érintik mindegyik lakást;

- részleges felújítás: az épület legalább egy főszerkezetére, egy lakására kiterjedő, teljes felújításnak nem minősülő, de abba belátható időn belüli beilleszthető általános javítási munkák elvégzése.

B. Korszerűsítés

Meglévő építmény, építményrész, lakás, helyiség műszaki, használati értékét növelő építési-szerelési munka.

C. Komfort-növelés

A lakókörnyezet, illetve a lakás műszaki, környezetvédelmi és esztétikai színvonalának emelése.

III. A jelenlegi helyzet ismertetése

Az elmúlt évben a lakás felújítási terv végrehajtása nagyrészt az eredeti tervek alapján történt.

Elvégzett feladatok:

-   Budai u. 56-58. csoportos villamos mérőhely felújítása  6 000 000,-Ft.

-   Hunyadi u. 2/A F/3 sz. alatti lakás villamos  felújítása 1 200 000,-Ft.

-    Lakásállomány kis értékű éves karbantartása összesen 500 000,-Ft.

-    Gárdonyi u.1. I/2. lakás felújítása, szabálytalan és életveszélyes épületrész

bontása 2 000 000 Ft.

Elmaradt feladat: Kövesd, Svábhegy u. 1. szám alatti szükséglakás közös vizesblokk kialakítása.

IV.Felújításra vonatkozó javaslatok

Minden  önkormányzati lakás tekintetében új, kötelező erejű szabályokat vezetett be a 40/2017.(XII.4.) NGM  rendelettel hatályba léptetett Villamos  Műszaki Biztonsági Szabályzat. A szabályzat rendelkezései alapján minden lakásban el kell végezni az érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálatot. A nem megfelelő eredmények esetén el kell végezni a szükséges felújításokat.

1.    Hunyadi utca 2/A

Hat lakásos, kétszintes épület egy lépcsőházzal, mely a hetvenes években épült.  A lakások egyedi fűtéssel rendelkeznek, komfortosak.

Az épület az elmúlt években több területen is felújításra került. A felújítások területén célszerű  legalább egy lakás villamos felújítása, várható költség 1 200 000,-Ft

A  lakások burkolat felújítása: a meleg és hideg burkolatok felújítását időrendileg az utolsó ütembe célszerű tervezni, melynek költsége jelenleg nem kalkulálható, nem is időszerű ez a kérdés.

Összegzés: 2022. évben  javaslom felújítani a I/.3. szám alatti lakás  villamos rendszerét, melynek várható költsége 1 500 000,-Ft. A lakás 2022.02.01.-től megüresedik, a felújítást akkor célszerű elvégezni.

Az épület tekintetében az éves előírt lakbér 2 571 000.-Ft.

2. Gárdonyi utca 1.

Négylakásos épületrész, összkomfortos lakásokkal. Az épület statikai

vizsgálata elkészült, mely alapján a legszükségesebb munkák elkészültek.

A fém szerkezetű kerítés és a kapuk állapota kritikus, a nagykaput cserélni szükséges.

Az udvarban nincs burkolat, célszerű a zúzottköves burkolás első lépcsőben.

Összegzés: Az épületre vonatkozóan javaslom a kerítés felújítását, valamint egy új nagykapu beépítését, melyek költsége 800 000 FT. Javaslom az udvar zúzottköves burkolását szegéllyel, a parkolási helyzet javítása céljából, melynek költsége 500 000 Ft.

Az előírás alapján a lakbérekből éves szinten 1 888 000-Ft befizetés várható.

3. Budai utca 56-58.

A Budai utcai ingatlan 12 lakást foglal magába, a felső szinten négy újnak mondható lakással, melyeknél a  bejárati ajtók szigetelési hibákat mutatnak.

Ezek a lakások karbantartási igényt generálnak jelenleg.

Az első és második szinten lévő lakásoknál a hibák szélesebb kört mutatnak, jelentős elmaradás van az elektromos rendszerek állapota terén.

Az épület nyugati, déli és keleti homlokzatának hőszigetelése szükséges , melynek várható költsége 8 500 000 Ft.

Felújítás keretében indokoltak az alábbi munkák:

- lakások villamos rendszer felújítása és szabványosítása.

- Az ingatlan északi oldalán szükséges a kerítés megépítése.

Összegzés

Javaslom 2022-ben  egy lakás villamos felújítását 1 500 000 Ft értékben. az épület  nyugati oldalának hőszigetelését 4 200 000 Ft értékben, a kerítés megépítését 1 800 000 Ft értékben.

Az előírás alapján a lakbérekből éves szinten 4 212 000-Ft befizetés keletkezik.

4.  Ady Endre utca 27 1/I

A lakás tekintetében  nem szükséges felújítást tervezni. Távlatilag a nyílászárók cseréje válik majd szükségessé.

Az előírás alapján a lakbér bevétel 340 000,-Ft

5.  Kövesd puszta Svábhegy utca 1.

Önkormányzati szükséglakás. Kora és műszaki állapota alapján folyamatos karbantartást igényel.

Közös vizesblokk kialakítása, várható költsége 2  200 000  Ft.

6.  Baross Gábor utca 3.

Az épület karbantartási feladatokat igényel.

.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat tulajdonában álló bérlakások 2022. évi felújítása tekintetében javaslom, hogy jelen  felújítási tervben szereplő sorrendben és műszaki tartalommal  kerüljön sor a lakások és épületek felújítására.

Bátaszék, 2021.december 10.

### Pap Péter

ügyvezető