*A határozati javaslat elfogadásához*

***egyszerű*** *többség szükséges,*

*az előterjesztés* ***nyilvános ülésen tárgyalható****!*

*88. számú előterjesztés*

Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. május 19-én

16 órakor megtartandó rendkívüli ülésére

A TOP\_Plusz-3.3.2-21 kódszámú, Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése című felhívás keretében támogatási kérelem benyújtásának jóváhagyása

|  |
| --- |
| **Előterjesztő:** Dr. Bozsolik Róbert polgármester**Készítette**: Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető **Törvényességi ellenőrzést végezte:** Kondriczné dr. Varga Erzsébet  jegyző**Tárgyalja:**PG Bizottság: 2022. 05. 19. |

***Tisztelt Képviselő-testület!***

Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a döntött arról, hogy a TOP\_Plusz-3.3.2-21 kódszámú, Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése című felhívás keretében 2 db támogatási kérelmet (I. ütem és II. ütem) nyújt be a „D” változat alapján. A módosított tervezési program az előterjesztés melléklete, mely elfogadását javasoljuk.

Két ütemű a megvalósítás az alábbiak szerint:

1. ütem: 30 fő nappali ellátott és a dolgozók részére a 943 hrsz.-ú ingatlanon a jelenlegi épület felújításával és új épületrész (udvari szárny) építésével kell a funkciókat tervezni. Továbbá parkolókat kell kialakítani a 944/2 hrsz.-ú ingatlanon azzal, hogy a II. ütemben megvalósuló épület elhelyezhető legyen.
2. ütem: 10 fő demens ellátott részére új utcafronti szárny tervezendő a 944/1 és a 944/2 hrsz. ingatlanok igénybevételével

A projektek elszámolható költségei az alábbiak szerint alakul:

1. ütem:
* szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek 11 300 000,-Ft
* átalány alapján elszámolandó költségtípusok esetén 25 700 000,-Ft, 6,43%
* ingatlan vásárlás, építés, eszközbeszerzés 363 000 000,-Ft
* összes elszámolható költség 400 000 000,-Ft

Tervdokumentáció készítésére nem került tervezésre költség.

1. ütem:
* szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek 6 300 000,-Ft
* átalány alapján elszámolandó költségtípusok esetén 15 500 000,-Ft, 6,52%
* építés, eszközbeszerzés 216 000 000,-Ft
* összes elszámolható költség 237 800 000,-Ft

Tervdokumentáció készítésére nem került tervezésre költség.

A határozati javaslat elfogadásával kérelem támogassák a pályázat benyújtását.

**1.sz. H a t á r o z a t i j a v a s l a t**

**Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Bátaszéken megnevezésű projekt módosított Tervezési programjának elfogadására**

Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testülete

a Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Bátaszéken megnevezésű projektnek I. ütemű és II. ütemű megvalósításra a határozat 1.sz melléklete szerinti Tervezési programjával egyetért, azt elfogadja.

*Határidő:* azonnal

*Felelős*: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

 (a határozat megküldéséért)

*Határozatról értesül*: Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal

 Bátaszéki KÖH városüz. iroda

Bátaszéki KÖH pénzügyi iroda

 irattár

***2.sz. H a t á r o z a t i j a v a s l a t :***

**a TOP\_Plusz-3.3.2-21 kódszámú, Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése című felhívással kapcsolatos támogatási kérelem benyújtásának jóváhagyására**

Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete,

1. a TOP\_Plusz-3.3.2-21 kódszámú, Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése című felhívás keretében **Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Bátaszéken** címmel I. ütemű és II. ütemű megvalósításra a támogatási kérelmek benyújtását jóváhagyja,
2. felhatalmazza a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatalt a támogatási kérelmek határidőn belüli benyújtására.

*Határidő:* 2022. június 1.

*Felelős*: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

 (a határozat megküldéséért)

*Határozatról értesül*: Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal

 Bátaszéki KÖH városüz. iroda

Bátaszéki KÖH pénzügyi iroda

 irattár