*A határozati javaslat elfogadásához*

***egyszerű*** *többség szükséges,*

*az előterjesztés* ***nyilvános ülésen tárgyalható****!*

*123. számú előterjesztés*

Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. június 22-én

16 órakor megtartandó ülésére

Döntés földút helyreállításáról

|  |
| --- |
| **Előterjesztő:** Dr. Bozsolik Róbert polgármester  **Készítette:** Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető  **Törvényességi ellenőrzést végezte:** Kondriczné dr. Varga Erzsébet  jegyző  **Pénzügyileg ellenőrizte:** Tóthné Lelkes Erika pénzügyi irodavezető  **Tárgyalja:**  PG Bizottság: 2022. 06. 21 |

***Tisztelt Képviselő- testület!***

Több éves probléma, hogy az autópálya megépítésével egy időben létrejött zúzottköves úton a nagyobb intenzitású csapadékhullást követően a panaszosok megítélése alapján nem lehet közlekedni. A csapadék mennyiségétől függően az úton lefolyó csapadékvíz a magával hozott iszapot az aszfalt burkolattal ellátott gépkocsi közlekedésre alkalmas átereszben rakja le.

Az önkormányzati út használatával közel 50 db ingatlan közelíthető meg. A tulajdonosok száma több mint 20.

A helyszín megtekintését követően a helyreállítás egyik lehetséges műszaki tartalma meghatározásra került.

1. szakasz

hossz: 160 fm

szélesség: 4,0m

beavatkozás: meglévő zúzottkő szórásos út profilozása, zúzottkő pótlással

érintett hrsz.: 0803/1,





1. szakasz


hossz: 325 fm

szélesség: 3,0m

beavatkozás:

* meglévő zúzottkő szórásos út profilozása, zúzottkő pótlással
* egyoldali földárok kialakítása
* ívben 30m hosszú betonburkolat készítése
* a négy ágú csomópontban betonburkolat készítése és a földárok folytatásaként áteresz (13 fm, 80 cm átm.) készítése a burkolt árokig

érintett hrsz.: 0806,











Vállalkozótól költségbecslés került bekérésre. Jelenlegi árakon az alábbi összegű forrás biztosítása mellett lehet megrendelni a kivitelezési munkákat:

1. szakasz bruttó 2.525.994,-Ft,
2. szakasz bruttó 21.165.990,-Ft.

Jelenleg az önkormányzat költségvetésében korlátozottan áll rendelkezésre forrás a műszaki tartalom megvalósítására.

**„A” H a t á r o z a t i j a v a s l a t :**

**0803/1 hrsz. és 0806 hrsz. ingatlanon lévő földút helyreállítására**

Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete,

a 0803/1 hrsz. és a 0806 hrsz. ingatlanon lévő földút helyreállítását 2022. évben forráshiányra tekintettel nem tudja megvalósítani.

*Határidő:* -

*Felelős:* -

*Határozatról értesül:*

Bátaszéki KÖH Városüz-i Iroda

Bátaszéki KÖH Pénzügyi Iroda

irattár

**„B” H a t á r o z a t i j a v a s l a t :**

**0803/1 hrsz. és 0806 hrsz. ingatlanon lévő földút részleges helyreállítására**

Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete,

1. a 0803/1 hrsz. és a 0806 hrsz. ingatlanon lévő földút 1. szakaszának helyreállítására 2.600.000,-Ft összegű forrást biztosít az önkormányzat 2022. évi költségvetésének terhére az alábbiak szerint:
   * + - 1.600.000 Ft a külterületi utak elszámolása céltartalékból;
       - 1.000.000 Ft az általános tartalékból;
2. felkéri Bátaszék Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjét, hogy a kivitelezés megelőző előkészítési munkát kezdje meg.

*Határidő:* 2022. október 31.

*Felelős:* Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

*Határozatról értesül:*

Bátaszéki KÖH Városüz-i Iroda

Bátaszéki KÖH Pénzügyi Iroda

irattár

**„C” H a t á r o z a t i j a v a s l a t :**

**0803/1 hrsz. és 0806 hrsz. ingatlanon lévő földút részleges helyreállítására**

Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete,

1. 0803/1 hrsz. és 0806 hrsz. ingatlanon lévő földút 2. szakaszának helyreállítását 2023. évben tudja megvalósítani, melynek érdekében 21.200.000,-Ft összegű forrást biztosít az önkormányzat 2023. évi költségvetésében;
2. felkéri Bátaszék Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjét, hogy a kivitelezés megelőző előkészítési munkát kezdje meg.

*Határidő:* 2023. október 31.

*Felelős:* Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

*Határozatról értesül:*

Bátaszéki KÖH Városüz-i Iroda

Bátaszéki KÖH Pénzügyi Iroda

irattár