A határozati javaslat elfogadásához

egyszerű többség szükséges,

az előterjesztés nyilvános ülésen tárgyalható!

159. számú előterjesztés

Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. augusztus 31-én

16 órakor megtartandó ülésére

Döntés külterületen lévő áteresz átépítéséről

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester Készítette: Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető Törvényességi ellenőrzést végezte: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző Pénzügyileg ellenőrizte: Tóthné Lelkes Erika pénzügyi irodavezető Tárgyalja: PG Bizottság: 2022. 08. 30.

Tisztelt Képviselő- testület!

Több éves probléma, hogy az autópálya megépítésével egy időben létrejött csapadékvíz elvezető rendszeren keresztül a nagyobb intenzitású csapadékhullást követően az árok nagy terhelést kap. Jelenleg kettő darab 80cm átmérőjű beton cső van elhelyezve az útcsatlakozás alatt. Az áteresz vízszállító képessége fele a földárok vízszállító képességéhez viszonyítva.

Az áteresztől északra lévő termőföldön 1-1,5 hektár nagyságú területet önt el az árokból kifolyó csapadékvíz. A befolyási oldalt az árokban lefolyó hordalék (gallyak, zöldhulladék, stb..) tömíti el.

Az egyik lehetséges műszaki megoldás – a meglévő áteresz elbontását követően az alábbi:

hossz: 			12 fm

áteresz megnevezése:  MAGURA

folyásfenék mélysége: 2,90m

hossz esés: 		1%

előfej: 			függőleges monolit vasbeton, 40cm vastagság

árok burkolás:	 áteresz előtt és után 2-2m hosszban, rézsű burkolás 1,50-1,50 m magasságban

keresztező út: 	hossz-szelvény korrekciója szükséges 15 fm hosszon, mivel 50cm földtakarást kell képezni

csatlakozó földárok: 	az árokburkolások előtt és után 5-5 m hosszon a keresztmetszet

korrekciója szükséges, mivel a meglévő árok fenékszélességes 1,50-2,20 m között változik

A fenti műszaki tartalom megvalósítására indikatív árajánlat került bekérésre, melynek összege bruttó 19 330 765,-Ft. A végleges műszaki tartalmat tervdokumentációban szükséges rögzíteni.

Jelenleg az önkormányzat költségvetésében korlátozottan áll rendelkezésre forrás a műszaki tartalom megvalósítására. Az egyik érintett földhasználó megkeresésre került azzal, hogy mekkora összeggel tud hozzájárulni a kivitelezési munkákhoz. Az előterjesztés készítéséig válasz nem érkezett.

„A” H a t á r o z a t i    j a v a s l a t :

0613/1 hrsz. ingatlanon áteresz építésére

Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete,

a 0613/1 hrsz. ingatlanon az új áteresz építését 2022. évben és 2023. évben forráshiányra tekintettel nem tudja megvalósítani.

Határidő: 2022. szeptember 10.

Felelős: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

Határozatról értesül:

Bátaszéki KÖH Városüz-i Iroda

Bátaszéki KÖH Pénzügyi Iroda

irattár

„B” H a t á r o z a t i    j a v a s l a t :

0613/1 hrsz. ingatlanon áteresz építésére

Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete,

- a 0613/1 hrsz. ingatlanon az új áteresz építését 2023. évben tudja megvalósítani, melynek érdekében 25.000.000,-Ft összegű forrást biztosít az önkormányzat 2023. évi költségvetésében;

- felkéri Bátaszék Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjét, hogy a kivitelezés megelőző előkészítési munkát kezdje meg.

Határidő: 2023. október 31.

Felelős:  Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

Határozatról értesül:

Bátaszéki KÖH Városüz-i Iroda

Bátaszéki KÖH Pénzügyi Iroda

irattár