A határozati javaslat elfogadásához

egyszerű többség szükséges,

az előterjesztés nyilvános ülésen tárgyalható!

158. számú előterjesztés

Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. szeptember 18-án

15.00 órakor megtartandó ülésére

Döntés a házi orvosi rendelő előtti közterület parkosításáról

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester Készítette: Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető Törvényességi ellenőrzést végezte: dr. Firle-Paksi Anna aljegyző Pénzügyileg ellenőrizte: Tóthné Lelkes Erika pénzügyi irodavezető Tárgyalja: PG Bizottság 2024.09.17.

Tisztelt Képviselő-testület!

Már hosszabb ideje lehetőség van a Kossuth utca 54. szám alatti orvosi rendelő ingatlannal szemben kialakított parkoló használatára. A kihasználtsága folyamatos, de nem 100%-os, így mindig van szabad parkolóhely a területen.

Az épület előtti területen továbbra is parkolnak járművek. A parkoló nem szabvány méretű, ami miatt is az épület lábazati fala károsodik a járművek neki ütközésétől és a rézsűről „lelógó” autók nehezítik a közúti közlekedést.

A meglévő összesen 53m2 felületű betonburkolat elbontását követően lehetőség adódik füves terület kialakítására és 4 db fa ültetésére. A Kossuth utca burkolatának széle kiemelt szegéllyel kerülne lezárásra. Az épület gépkocsi bejárójának burkolatát nem érinti az átalakítási munka.

A fenti műszaki tartalommal készített költségbecslés alapján az átalakítási munka bekerülési költsége bruttó 1.100.000,-Ft.

Javasoljuk a munkák elvégzését és az önkormányzat 2024. évi költségvetése általános tartaléka terhére 1.100.000,-Ft összegű forrás biztosítását.

Mindezek figyelembe vételével javasoljuk az alábbi határozati javaslat elfogadását.

H a t á r o z a t i    j a v a s l a t :

1119 hrsz. ingatlanon - Kossuth u. 54. sz. ingetlen előtti szakaszon - burkolat bontási munkák elvégzéséhez forrás biztosítására

Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testülete

- egyetért a Kossuth utca 54. számú házi orvosi rendelő előtti közterület 2024. november 30-ig elvégzendő átalakítási munkáival,

- a feladat ellátásához 1.100.000,- Ft keretösszeget biztosít az önkormányzat 2024. évi költségvetésének általános tartaléka terhére;

- felkéri a Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal aljegyzőjét a beszerzési eljárás lefolytatására,

- felhatalmazza a város polgármesterét a beszerzési eljárás lefolytatását követően a nyertes ajánlat kiválasztására és az ajánlattevővel a vállalkozási szerződés aláírására.

Határidő: 2024. október 15.

Felelős:   Dr. Bozsolik Róbert polgármester

(szerződés aláírásáért)

dr. Firle-Paksi Anna aljegyző

(a beszerzési eljárás lefolytatásáért)

Határozatról értesül: 		Bátaszéki KÖH városüz. iroda

Bátaszéki KÖH pénzügyi iroda

irattár