Önkormányzati bérlakások

2025. évi felújítási terve

I. Bevezetés

Bátaszék Város Önkormányzatának tulajdonában 29 lakás található, mely lakások tekintetében a lakástörvényben és a vonatkozó helyi rendeletben meghatározott feladatokat a BÁT-KOM 2004 Kft. látja el.  A lakásokra vonatkozóan már rendelkezésre állnak alapadatok, bizonyos körben megtörténtek a műszaki felmérések.  A közelmúltban egyes lakásokban történtek már kisebb felújítások, melyek javították valamelyest a műszaki színvonalat. A lakások állagának és műszaki színvonalának fenntartása és fejlesztése érdekében célszerű ütemezni az épületek és az egyes lakások tekintetében szükséges felújítási feladatokat.

A felújítás-igényes rendszerek számbavétele és a felújítással kiküszöbölhető hibák az épületek egészét érintő felmérést igényelnek. A felújítási feladatokat a legkritikusabb állapotban lévő épületre és a benne található lakásokra célszerű és szükséges koncentrálni, mivel ezek esetében a felújítási költségek magasak.

A felújítási tervben a közelmúltban elvégzett felmérések eredményei tükröződnek jelenlegi költségszinten. A bekerülési költségek minden esetben nagyságrendre vonatkozó mértéket tartalmaznak bruttó összegben. A II. pontban rövid magyarázat található a felújítási munkák tartalmára vonatkozóan. A III. pontban a lakások a felújítás-igény szükségessége szerint kerültek felsorolásra.

II. Fogalmak

A. Felújítás

Az ingatlan egészére, ill. egy vagy több főszerkezetére kiterjedő, időszakonként szükségessé váló olyan általános javítási (építési, szerelési) munkák végzése, amellyel az eredeti állapotot-megközelítőleg, vagy teljesen -visszaállítják, ill. az eredeti használhatóságot, üzembiztonságot az egyes szerkezetek, berendezések kicserélésével vagy az eredetitől eltérő kialakítással növelik.

A felújítás lehet:

- teljes felújítás: a műszaki állapot alapján szükséges, az épület egészére kiterjedő külső-belső javítási munkák elvégzése, melyek érintik mindegyik lakást;

- részleges felújítás: az épület legalább egy főszerkezetére, egy lakására kiterjedő, teljes felújításnak nem minősülő, de abba belátható időn belüli beilleszthető általános javítási munkák elvégzése.

B. Korszerűsítés

Meglévő építmény, építményrész, lakás, helyiség műszaki, használati értékét növelő építési-szerelési munka.

C. Komfort-növelés

A lakókörnyezet, illetve a lakás műszaki, környezetvédelmi és esztétikai színvonalának emelése.

III. A jelenlegi helyzet ismertetése

Az elmúlt évben a lakás felújítási terv végrehajtása nagyrészt  az eredeti tervek alapján történt.  A Kövesden lévő szükséglakás felújítási munkáinál a tervezett összeg keretéig elvégeztük a feladatokat.

A Gárdonyi utca 1. szám alatti épület tető felújítási munkái az elvárásoknak megfelelően megtörténtek.

IV.Felújításra vonatkozó javaslatok

Minden  önkormányzati lakás tekintetében új, kötelező erejű szabályokat vezetett be a 40/2017.(XII.4.) NGM  rendelettel hatályba léptetett Villamos  Műszaki Biztonsági Szabályzat. A szabályzat rendelkezései alapján minden lakásban el kell végezni az érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálatot. A nem megfelelő eredmények esetén el kell végezni a szükséges felújításokat.

1.    Hunyadi utca 2/A

Hat lakásos, kétszintes épület egy lépcsőházzal, mely a hetvenes években épült.  A lakások egyedi fűtéssel rendelkeznek, komfortosak.

Az épület az elmúlt években több területen is felújításra került.

A  lakások burkolat felújítása: a meleg és hideg burkolatok felújítását időrendileg az utolsó ütembe célszerű tervezni, melynek költsége jelenleg nem kalkulálható, nem is időszerű ez a kérdés.

Még egy lakás vár villamos felújításra, de a lakók körülményei nehezítik a munka megszervezését.

Összegzés: Egy lakásban melegpadló felújítás szükséges  390 000  Ft nagyságrendben..

Az épület tekintetében az éves előírt lakbér   2 410 000.-Ft.

2. Gárdonyi utca 1.

Négylakásos épületrész, összkomfortos lakásokkal. Az épület statikai

vizsgálata  alapján a legszükségesebb munkák elkészültek.

A  fém tetőszerkezet teljes körű felújítása megtörtént.

A keleti homlokzat felújítása szükséges még 700 000 Ft nagyságrendben.

Összegzés: Az épületre vonatkozóan javaslom a keleti homlokzat felújítását, melyhez 700 000 Ft keretösszeget célszerű tervezni..

Az előírás alapján a lakbérekből éves szinten 1 660 000-Ft befizetés várható.

3. Budai utca 56-58.

A Budai utcai ingatlan 12 lakást foglal magába, a felső szinten négy újnak mondható lakással, melyeknél a  bejárati ajtók szigetelési hibákat mutatnak.

Ezek a lakások karbantartási igényt generálnak jelenleg.

Az első és második szinten lévő lakásoknál még van lakás, ahol a villamos felújításokat el kell majd végezni.

Az épület nyugati, déli és keleti homlokzatának hőszigetelése is szükséges. A beléptető rendszer cseréje a legfontosabb.

Összegzés: A beléptető rendszer teljes körű felújítását javaslom, melyhez  400 000 Ft tervezendő.

Az előírás alapján a lakbérekből éves szinten 6 009 000-Ft befizetés keletkezik.

4.  Ady Endre utca 27 1/I

A lakás tekintetében  nem szükséges felújítást tervezni. Távlatilag a nyílászárók

cseréje válik majd szükségessé.  Az előírás alapján a lakbér bevétel 387 000,-Ft

5.  Kövesd puszta Svábhegy utca 1.

Önkormányzati szükséglakás. Kora és műszaki állapota alapján

folyamatos karbantartást igényel. Jelentős kőműves munka van még hátra, valamint

fontos, hogy elkészüljön a szennyvíz bekötés.

Közös vizesblokk kialakításának III. üteme  900 000  Ft.

Előírt bevétel 122 000  Ft.

6.  Baross Gábor utca 3.

Az épület karbantartási feladatokat igényel,  250 000 Ft értékben.

7. Rendkívüli felújítási és karbantartási munkákra 1 500 000 Ft.

.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat tulajdonában álló bérlakások 2025. évi felújítása tekintetében a tervek szerinti bevételek alapján, valamint az állagmegóvási szempontok figyelembe vételével

javaslom, hogy jelen  felújítási tervben szereplő sorrendben és műszaki tartalommal  kerüljön sor a lakások és épületek felújítására. A 2025. évben megmaradó forrásokat a Budai u. 56-58.  alatti tető felújítására célszerű fordítani a következő évben..

Bátaszék, 2025. 02.05.

### Pap Péter

ügyvezető