Tisztelt Képviselő- testület!

Az üzleti tervmódosítás alapján az eredmény 1.380.478,- Ft

Folyamatban lévő munkák, melyek ezt az eredményt még csökkenteni fogják:

- A Morzsu-ban most került felhelyezésre 2 db lapradiátor, így már a fűtés rendben van, 90 eft.. Valamint tervben van a Morzsu és a Roma önkormányzat egy kazánról üzemelésének szétválasztása, hogy a hőfokot mindkét helyiségben külön lehessen szabályozni. Az árajánlat a napok fog megérkezni, kb. 350.eft várható.

- Az MBH bank előtti tuja gyökérzetének eltávolítása és a fa pótlása is a napokban fog megtörténni.

- A platóra szerelhető lombszívó eszköz használatához szükség van egy felépítmény készítésére, hogy a felszívott és aprított levél a platón is maradjon.

Az üzleti tervmódosítás az eddig elvégzett feladatok, és az idei évben már nem kivitelezhető feladatok, költség összege közötti átcsoportosítással megoldható.

Városüzemeltetés, zöldterület karbantartás:

A konténeres hulladékszállítás megszűnésével és az 1100 literes kukák használatával ez évben 1 mft-ot lehetett spórolni, ez az összeg fedezi a platóra szerelhető lombszívó és aprító eszköz beszerzési árát. Az eszköz segíti a közterületen a hónapokban lehullott falevelek begyűjtését, feldolgozását. Nincs szükség műanyag zsákokra, hiszen egyből a platóra fújja az aprítékot.   Az apríték kertészeti célokra is felhasználható. Talajtakarásban segít a tél folyamán, megvédi a gyökereket, táplálja a talajt és visszaszorítja a jövő évi gyomosodást.

Híd- és Közút üzemeltetés:

Az Önkormányzati bel- és külterületi utak kátyúzása a felmérések alapján teljesült, 2 alkalommal. Plusz költséget jelent a Kövesd Fő u. beszakadt áteresz feltárási és javítási munkálata.

A mellékelt költségvetés alapján az	 I. félévben br. 	2.706.393,- Ft -ot fordítottunk az úthibák elhárítására,

II. félévben br. 	   994.848,- Ft

Kövesd plusz munka költségvetése			1.162.575,- Ft

összesen: 	4.863.816,- Ft

Az Önkormányzati utak padkarendezésére kevesebb összeget kellett fordítani, ez rögzítésre került is az üzleti tervmódosításban 180.000,- Ft-ra.

Az Önkormányzati csapadékvíz elvezető árkok karbantartása a betervezett összeget meghaladta, 760.000,- Ft helyett 1.905.000,- Ft-ot fordítottunk a feladat elvégzésére.

Új az üzleti tervben eddig nem szerepeltetett feladat a Bezerédj u. nyílt árok elfedése 1.500.000,- Ft összegben.

A terven felüli kiadásokat átcsoportosítással, el nem végzett feladatokra betervezett összegekből finanszíroztuk. Ilyen nem teljesült feladat a burkolati jelek festésére tervezett 890.000,-Ft, illetve a burkolt csapadékvíz elvezető árkok karbantartására tervezett 500.000,-Ft.

Önkormányzati intézmények, épületek üzemeltetése, fenntartása-Közfeladat ellátás keretében:

Épület karbantartás kiadásai 1.000.000,-Ft-tal csökkent, el nem végzett feladat miatt- SZTK épületénél betonozása.

A 2026 üzleti tervben elvégzendő feladatok között kell szerepeltetni.

Sportcsarnok üzemeltetés, fenntartás:

A karbantartási munkákra tervezett 600.000,- ft egy része teljesült 200.000,- Ft értékben.

A sportcsarnok melegvize a Kanizsai Dorottya Álltalános Iskola épületéből érkezik, ennek korszerűsítése sem teljesült. Az összeg 600.000,-Ft.

A megmaradt összegek a sportcsarnok energia költségeire- gáz- kerülnek átcsoportosításra. A Tankerülettől beérkezett számlák szerint az 1-9 havi nettó 3.266.541,- ft költséget jelent.

Tanuszoda üzemeltetés:

A tanuszoda műszaki karbantartásai részben teljesültek. A tervezett kiadások összege átcsoportosítható, illetve csökkenthető.

Napkollektor karbantartás- nem teljesült, 300.000,- ft

Vízellátó berendezések karbantartása- nem teljesült, 700.000,- Ft

Elektromos berendezések karbantartása – részben teljesült az 1.900.000,- Ft-os költség terv helyett csak 359.000,-Ft feladat lett elvégezve.

Vegyszeradagoló javítás- részben teljesült, a tervekben szereplő 1.300.000,-Ft helyett 890.000,- Ft-ot fordítottunk a javításra. A fel nem használt összegek átcsoportosításából került finanszírozásra a pályaelválasztó kötél cseréje, mely már elhasználódott – 543.605,- Ft értékben.

Az 510/2023 Kormányrendelet előírásai szerint 2025 évet érintette a laboratóriumi vizsgálatok változása- a mintavételi pontok számának növelésével és többletvizsgálatok beiktatásával kellett megoldani.

Az önellenőrző helyszíni vizsgálatokhoz új mérőeszköz beszerzése vált szükségessé beszerzési áron 523.105,- Ft, mely alkalmas a rendeletben rögzített paraméterek vizsgálatára. Az adatok online továbbítására is van lehetőség. A Kormányrendelet 2025.12.31-ig kéri a KTSZ (Közegészségügyi- technológiai szabályzat) elkészítését és engedélyeztetését. Az üzleti tervmódosításban 440.000,- Ft kiadást jelent.

Az energiadíjak tervezett összege nem változott, az eddig beérkezett számlákról készült kimutatás mellékelve.

A villanyórát műszaki hiba miatt cserélni kellett, és az eddigi információk alapján az augusztus-szeptember-október fogyasztására a készülékből nem tudtak adatot lehívni. Hivatalosan még nem kaptunk információt. Ezekre a hónapokra várhatóan alapdíj került kiszámlázásra.

A Tanuszoda bevételei kibővítésre kerültek- szerződéses tanfolyamok – megjelöléssel. Rendszeres visszatérő külső fizető csoportok – fix napokon szervezett úszásoktatások illetve a nyári táborok bevétele került ebbe a sorba. A Szekszárdi Tankerületi Központ uszoda szolgáltatás bevétele is meghaladja a tervben szereplőket.

Mindezeket együttvéve a 3.788.085,- Ft eredmény helyett 6.982.375,- Ft-tal terveztünk.

Ügyviteli és általános kiadások:

Év végi jutalomkeret került a kiadások között 2.100.000,-Ft-tal meghatározásra.