/2026. (II.25.) határozat melléklet

BÁTASZÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATI SZINTŰ

2026. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERVE

| Közbeszerzés tárgya | Közbeszerzés tervezett mennyisége | Közbeszerzésre irányadó eljárási rend | Tervezett eljárás fajtája | Eljárás megindításának tervezett időpontja | Szerződés teljesítésének várható időpontja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Árubeszerzés |  |  |  |  |  |
| Kanizsai Dorottya Általános és Zeneiskola Konyha korszerűsítés, bővítés keretében eszközbeszerzés megvalósítása | TOP_PLUSZ-1.1.1-21-TL1-2022-00006 azonosítószámú, Kanizsai Dorottya Általános és Zeneiskola Konyha korszerűsítés, bővítés elnevezésű projekt szerinti eszközbeszerzés | Nemzeti eljárásrend | Kbt. 117. § Saját beszerzési szabályok alkalmazása | 2026. I. negyedév | 2026. III. negyedév |
| Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Bátaszéken I.-II. ütem keretében eszközbeszerzés megvalósítása | TOP_PLUSZ-3.3.2-21-TL1-2022-00002 azonosító számú Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Bátaszéken I. ütem és TOP_PLUSZ-3.3.2-21-TL1-2022-00003 azonosítószámú, Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Bátaszéken II. ütem elnevezésű projektek szerinti eszközbeszerzés | Nemzeti eljárásrend | Kbt. 117. § Saját beszerzési szabályok alkalmazása | 2026. I. negyedév | 2028. II. negyedév |
| II. Építési beruházás |  |  |  |  |  |
| Kanizsai Dorottya Általános és Zeneiskola Konyha korszerűsítés, bővítés keretében építési beruházás megvalósítása | TOP_PLUSZ-1.1.1-21-TL1-2022-00006 azonosítószámú, Kanizsai Dorottya Általános és Zeneiskola Konyha korszerűsítés, bővítés elnevezésű projekt építési beruházása | Nemzeti eljárásrend | Kbt. 117. § Saját beszerzési szabályok alkalmazása | 2026. I. negyedév | 2026. III. negyedév |
| Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Bátaszéken I. és II. ütem keretében építési beruházás megvalósítása | TOP_PLUSZ-3.3.2-21-TL1-2022-00002 azonosító számú Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Bátaszéken I. ütem és TOP_PLUSZ-3.3.2-21-TL1-2022-00003 azonosítószámú, Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Bátaszéken II. ütem elnevezésű projektek építési beruházása | Nemzeti eljárásrend | Kbt. 117. § Saját beszerzési szabályok alkalmazása | 2026. I. negyedév | 2028. II. negyedév |
| A horgásztóhoz vezető út fejlesztés Bátaszéken keretében építési beruházás megvalósítása | KAP-RD43-1-25 kódszámú pályázati felhívás alapján kibocsátott 1005366053 azonosító számú A horgásztóhoz vezető út fejlesztése Bátaszéken elnevezésű projekt építési beruházása | Nemzeti eljárásrend | Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti nyílt eljárás (hirdetménnyel induló) | 2026. III. negyedév | 2027. II. negyedév |
| III. Szolgáltatás megrendelés |  |  |  |  |  |
| IV. Építési koncesszió |  |  |  |  |  |
| V. Szolgáltatási koncesszió |  |  |  |  |  |

B á t a s z é k , 2026. február …

Dr. Bozsolik Róbert	                                                                                                          Kondriczné dr. Varga Erzsébet

polgármester                                                                                                                                   jegyző

a tervet Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a …./2026.(II.25.) határozatával hagyta jóvá.