A határozati javaslat elfogadásához

egyszerű többség szükséges, 

az előterjesztés nyilvános ülésen tárgyalható! 

89. számú előterjesztés

Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2026. április 29-én 

16 órakor megtartandó rendkívüli ülésére

Döntés II. Géza utcában út kialakításához forrás biztosítására 
	Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

Törvényességi ellenőrzést végezte: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző
Pénzügyileg ellenőrizte: Keresztes Katalin pénzügyi irodavezető

Tárgyalja:
PG Bizottság: 2026. 04. 28.




Tisztelt Képviselő-testület!
Helyi lakosok vásárlási szándékukat jelezték az önkormányzat tulajdonában lévő négy-öt darab építési telek megvásárlására, családi ház építése céljából.

Helyrajzi szám: 1973/122 hrsz.,1973/18 hrsz. 1973/17 hrsz., 1973/16 hrsz., 1973/15 hrsz. 
[image: image1.png]1973123 1973012

1973083 .




Az ingatlanok eladásával egyidőben szükségessé válik, hogy az önkormányzat biztosítsa az ingatlanok megközelítését. Ehhez 150 m hosszon 4 m szélességben 15 cm zúzott kő szerkezet építését javasoljuk. Ennek becsült bruttó költsége: 4.600.000,-Ft
[image: image2.png]



Az ingatlanok és az út kitűzéséhez geodétát kell igénybe venni, aki ezt a tevékenységet 150.000,-Ft összegért végzi.

Az ingatlanok eladásából az alábbi bevétel várható.
[image: image3.png]Teriilet | Nyilvéntartdsi Eladasi ar L.
Hrsz. N L, Ft/m? N Eladasi ar
(m?) érték (Ft) (Ft/m’)

1973/122 857 398600 465 2000 1714 000
1973/18 869 404200| 465 2000 1738 000
1973/17 882 410200| 465 2000 1764 000
1973/16 865 416300] 481 2000 1730000
1973/15 877 415984| 474 2000 1754 000

2045284 8700000





Az út kialakításának megkezdését valamely építmény építési engedélyezési eljárás megkezdésének időpontját követően javasoljuk megkezdeni.
Javasoljuk a kivitelezéshez szükséges forrást az általános tartalékkeret terhére biztosítani.
1.sz. H a t á r o z a t i    j a v a s l a t :

II. Géza utcában út kialakításához forrás biztosítására

Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testülete

a) a dr. Hermann Egyed utca még burkolatlan szakasza a II. Géza utca torkolatáig és a II. Géza utca 27-35. sz. ingatlanok előtti nyomvonalában zúzottköves útalap kialakítási munkáinak elvégzésével egyetért, egyben a kivitelezés megkezdését az érintett útszakasz mellett lévő bármelyik telken megvalósítandó lakó épület építési engedélyezési eljárásának kezdési időpontját követően engedélyezi;

b) a feladat ellátásához bruttó 4.600.000,- Ft összeget biztosít az önkormányzat 2026. évi költségvetése általános tartalék kerete terhére;
c) felkéri a Bátaszéki Közös Önkormányzati hivatal jegyzőjét a beszerzési eljárás lefolytatására,

d) felhatalmazza a város polgármesterét a nyertes ajánlat kiválasztására és a vállalkozási szerződés aláírására.

Határidő: 2026. december 31.
Felelős:   Dr. Bozsolik Róbert polgármester 

  (szerződés aláírásáért)
Határozatról értesül: 


                                   Bátaszéki KÖH városüz. iroda

                                   Bátaszéki KÖH pénzügyi iroda

                                   irattár
2.sz. H a t á r o z a t i    j a v a s l a t :

II. Géza utcában ingatlanok kitűzési munkáihoz forrás biztosítására

Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testülete

a) a II. Géza utcában ingatlanok kitűzési munkáinak elvégzésével egyetért,

b) a feladat ellátásához bruttó 150.000,- Ft összeget biztosít az önkormányzat 2026. évi költségvetése általános tartalék kerete terhére.
Határidő: 2026. december 31.
Felelős:   Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző
  (határozat megküldéséért)
Határozatról értesül: 


                                   Bátaszéki KÖH városüz. iroda

                                   Bátaszéki KÖH pénzügyi iroda

                                   irattár
3

